**Plan razvoja projekta**

Funkcionalnosti sustava opisane u sprintovima odnose se na obje aplikacije ako nije specificirano za koju se aplikaciju razvija funkcionalnost.

**Sprint 1 (3. Tjedan – 22.03.):**Izrada baze podataka.  
Izrada servisa za komunikaciju s bazom.  
Testna web i android aplikacija za provjeru konekcije s bazom podataka.

**Sprint 2 (5. Tjedan – 05.04.):**Web i mobile:  
Registracija i login korisnika (s enkripcijom podataka u bazi)  
Osnovno korisničko sučelje

**Sprint 3 (7. Tjedan – 19.04.):** Manji sprint zbog blagdana  
Prikaz osobnih informacija klijenta, promjena slike  
Prikaz popisa oglasa  
Pregled oglasa  
Pretraga i filtriranje oglasa

**Sprint 4 (MI1 Tjedan – 03.05):**Implementacija CRUD funkcionalnosti za oglase  
Implementacija CRUD funkcionalnosti za vozila

**Sprint 5 (9. Tjedan – 17.05):**Integracija mape za prikaz lokacijaRezervacija oglasa

**Sprint 6 (11. Tjedan – 31.05.):**Implementacija messaging servisa  
Implementacija sustava za ocjenjivanje korisnika

**Sprint 7 (13. Tjedan – 14.06.):**Integracija sustava plaćanja  
Implementacija postavka

**Sprint 8 (15. Tjedan – 28.06.):**Rezervno vrijeme za implementaciju u slučaju kašnjenja  
Testiranje cjelovite aplikacije